}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Sebastián Ignacio Barrios Varas |
| --- | --- |
| Rut | 21.419.468-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Valparaíso |

| Nombre estudiante | Gabriel Francisco Tello Fernández |
| --- | --- |
| Rut | 19.787.927-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Valparaíso |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema Web de Gestión y Finanzas para ZORON E.I.R.L. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de aplicaciones web, análisis de sistemas, gestión de bases de datos y desarrollo de software. |
| Competencias | Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas de solución de acuerdo con los requerimientos de la organización. Construir y administrar modelos de datos relacionales que respondan a las necesidades de la organización. Desarrollar soluciones de software mediante técnicas que permitan sistematizar procesos, validar resultados y mantener la solución implementada. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | ZORON E.I.R.L. es una empresa de ingeniería que desarrolla actividades relacionadas con áreas como gestión ambiental, mecánica de suelos y resiliencia climática. En el contexto de sus operaciones, la organización necesita mantener información financiera y de proyectos ordenada y disponible para apoyar las tareas de seguimiento y revisión. Parte de la información de gestión puede encontrarse distribuida en archivos y herramientas distintas, lo que dificulta consultar el detalle que compone los valores, mantener una visión centralizada y distinguir los registros históricos de las estimaciones futuras. El proyecto es relevante porque propone desarrollar una aplicación web que centralice la consulta y gestión de información financiera y de proyectos, permita importar datos desde archivos Excel definidos y facilite la actualización y revisión de la información. De esta forma, se busca reducir tareas manuales y mejorar la disponibilidad y trazabilidad de los datos, sin sustituir el criterio de las personas responsables de su revisión. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en diseñar, desarrollar y validar una aplicación web de gestión financiera para ZORON E.I.R.L. La solución utilizará React para la interfaz de usuario, Node.js con Express para el backend y la API, y PostgreSQL para almacenar la información. La aplicación contemplará la consulta de información financiera y del flujo de caja, visualización del detalle de los registros, consulta de proyectos, gestión de proyecciones futuras separadas de los valores históricos e importación de archivos Excel mediante validaciones. El despliegue utilizará el servicio Bluehost que la empresa ya tiene contratado. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere levantar y analizar requerimientos, diseñar una arquitectura de software, modelar una base de datos relacional, desarrollar componentes de frontend y backend, integrar una API, ejecutar pruebas y documentar la solución. También exige aplicar criterios de calidad, seguridad, mantenibilidad y trabajo colaborativo durante el desarrollo. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con los intereses profesionales en desarrollo de software, integración de sistemas, gestión de bases de datos y construcción de soluciones web orientadas a necesidades reales de una organización. Permitirá fortalecer la experiencia en React, Node.js, Express y PostgreSQL, además de desarrollar habilidades de análisis, resolución de problemas, pruebas y coordinación de tareas mediante una metodología ágil. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo se planifica en un periodo de 18 semanas y utilizará tecnologías de desarrollo web y base de datos relacional. ZORON E.I.R.L. ya cuenta con el servicio Bluehost contratado, por lo que se reutilizará la infraestructura disponible y no se considera contratar un nuevo servicio de alojamiento como parte del alcance inicial. Como actividades de factibilidad se revisarán las características del plan vigente para confirmar la compatibilidad con Node.js/Express y PostgreSQL, además de validar la estructura de los archivos Excel y los requerimientos con los usuarios. Entre los riesgos se consideran cambios de alcance, calidad o dispersión de los datos, disponibilidad de los usuarios y restricciones técnicas del alojamiento. Estos riesgos se abordarán mediante priorización de requerimientos, pruebas tempranas y alternativas técnicas acordadas si se detecta alguna limitación. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, desarrollar y validar en 18 semanas una aplicación web para la gestión y consulta de información financiera y de proyectos de ZORON E.I.R.L., utilizando React, Node.js, Express y PostgreSQL, y desplegándola mediante el servicio Bluehost que la empresa ya tiene contratado. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Analizar el proceso actual de gestión financiera y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de los usuarios. Diseñar la arquitectura de la aplicación y el modelo relacional de PostgreSQL de acuerdo con los datos y procesos definidos. Desarrollar una API REST con Node.js y Express para aplicar reglas de negocio, validaciones y operaciones sobre la información. Construir una interfaz web con React para consultar información financiera, revisar el detalle de registros y acceder a información de proyectos. Implementar la importación de archivos Excel mediante una estructura definida y validaciones previas a la incorporación de datos. Desarrollar una vista de proyecciones financieras que mantenga las estimaciones futuras separadas de los registros históricos. Ejecutar pruebas funcionales y de integración, registrar resultados y corregir los errores detectados. Preparar la documentación técnica y de usuario y validar el despliegue de la aplicación en el servicio Bluehost contratado. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Descripción de la Metodología El proyecto se desarrollará mediante una metodología ágil e incremental, utilizando Trello para organizar el backlog, registrar historias de usuario, asignar tareas y revisar el avance. Las funcionalidades se priorizarán de acuerdo con su valor para el proceso de gestión financiera y con sus dependencias técnicas. Fase 1 – Levantamiento y análisis: conocer el proceso actual, identificar usuarios, revisar archivos y documentar requerimientos funcionales y no funcionales. Fase 2 – Diseño: definir la arquitectura React, Node.js/Express y PostgreSQL; diseñar el modelo de datos, los módulos de la aplicación y los criterios de validación. Fase 3 – Desarrollo incremental: implementar la API, la interfaz web y los módulos priorizados de consulta financiera, proyectos, proyecciones e importación de Excel. Las partes se integrarán progresivamente para detectar problemas tempranamente. Fase 4 – Pruebas y despliegue: ejecutar pruebas funcionales y de integración, validar resultados con los requerimientos, corregir errores y comprobar las condiciones técnicas para desplegar en el Bluehost contratado. Fase 5 – Documentación y entrega: preparar manuales, registrar evidencias, presentar la solución y documentar las limitaciones o decisiones técnicas pendientes. El equipo revisará periódicamente el tablero Trello para identificar bloqueos y ajustar prioridades.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de diagnóstico y requerimientos | Descripción del proceso actual, usuarios, necesidades, historias de usuario y requerimientos funcionales y no funcionales. | Demuestra la comprensión del problema y define la base para desarrollar la solución. |
| Avance | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Diagrama de arquitectura, modelo entidad-relación y scripts iniciales de PostgreSQL. | Evidencia la planificación técnica y la estructura de almacenamiento propuesta. |
| Final | Aplicación web integrada y documentación | Código fuente React y Node.js/Express, base PostgreSQL, funcionalidades desarrolladas, pruebas, manuales y evidencias de despliegue. | Permite verificar el funcionamiento de la solución y su correspondencia con los requerimientos acordados. |
| Final | Informe de pruebas y validación | Casos de prueba, resultados, incidencias encontradas y correcciones realizadas. | Demuestra que la solución fue revisada de manera sistemática antes de su entrega. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis de sistemas / Gestión de proyectos informáticos | Levantamiento y análisis de requerimientos | Entrevistar o consultar a los usuarios, revisar los procesos financieros y registrar necesidades e historias de usuario. | Trello, reuniones, documentación de la empresa, archivos Excel | 2 semanas | Gabriel Tello y Sebastián Barrios | La disponibilidad de usuarios puede afectar el levantamiento; priorizar requerimientos críticos. |
| Análisis de procesos | Diagnóstico de información financiera | Revisar fuentes disponibles, estructura de archivos, flujo de caja y consultas requeridas. | Archivos de ejemplo, entrevistas, hojas de cálculo | 2 semanas | Gabriel Tello y Sebastián Barrios | La calidad y consistencia de los archivos debe comprobarse tempranamente. |
| Diseño de soluciones informáticas | Diseño de arquitectura y experiencia de usuario | Definir módulos, navegación, contratos de API y arquitectura React, Node.js/Express y PostgreSQL. | Trello, diagramas, herramientas de diseño y documentación | 2 semanas | Gabriel Tello y Sebastián Barrios | Validar el diseño antes de desarrollar módulos dependientes. |
| Gestión de bases de datos | Modelamiento e implementación de PostgreSQL | Definir entidades, relaciones, restricciones e índices y preparar scripts de creación de la base de datos. | PostgreSQL, herramienta de administración, modelo entidad-relación | 3 semanas | Gabriel Tello | Cambios de requerimientos pueden requerir ajustes del modelo. |
| Desarrollo de software | Desarrollo del backend y API | Construir endpoints, reglas de negocio, validaciones y conexión segura con PostgreSQL. | Node.js, Express, PostgreSQL, Git y Trello | 4 semanas | Gabriel Tello y Sebastián Barrios | Desarrollar por módulos y probar cada endpoint. |
| Desarrollo de software | Desarrollo de interfaz web | Construir pantallas React para consulta financiera, detalle de registros y proyectos, integradas con la API. | React, JavaScript, herramientas de desarrollo, Git | 5 semanas | Gabriel Tello y Sebastián Barrios | Coordinar contratos de API y componentes de interfaz. |
| Gestión de información / Desarrollo de software | Importación Excel y proyecciones financieras | Implementar carga de archivos Excel con validaciones y vista de proyecciones separada de los datos históricos. | React, Node.js/Express, PostgreSQL, archivos de prueba | 3 semanas | Gabriel Tello y Sebastián Barrios | Probar con copias de archivos y evitar alterar registros históricos. |
| Calidad de software | Pruebas funcionales, integración y correcciones | Probar módulos, permisos, importación, consultas y flujo completo entre interfaz, API y base de datos. | Casos de prueba, datos controlados, Trello | 3 semanas | Gabriel Tello y Sebastián Barrios | Registrar resultados y repetir pruebas tras corregir errores. |
| Implementación / Documentación | Despliegue, documentación y entrega | Verificar compatibilidad del plan Bluehost contratado, desplegar la solución si las características lo permiten y preparar manuales y demostración. | Bluehost contratado, documentación técnica, manuales y evidencias | 2 semanas | Gabriel Tello y Sebastián Barrios | Si existe una restricción del plan, documentar la limitación y acordar una alternativa técnica. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 17 |  | S 18 |  |
| Levantamiento y análisis | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico de información | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y experiencia |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelamiento de PostgreSQL |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend y API |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de interfaz React |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Importación Excel y proyecciones |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas e integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Despliegue, documentación y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.