}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Sebastián Ignacio Barrios Varas |
| --- | --- |
| Rut | 21.419.468-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Valparaíso |

| Nombre estudiante | Gabriel Francisco Tello Fernández |
| --- | --- |
| Rut | 19.787.927-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Valparaíso |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Digitalización y gestión financiera inteligente |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Tecnologías de la información, gestión de base de datos e inteligencia de negocios. |
| Competencias | - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Zoron es una empresa de ingeniería que desarrolla actividades relacionadas con áreas como gestión ambiental , mecánica de suelos y resiliencia climática. Actualmente se encuentra en etapa de crecimiento y modernización, en la cual existe la necesidad de fortalecer la gestión tecnológica de sus procesos internos. La empresa utiliza actualmente distintas herramientas para gestionar su información y procesos incluyendo Excel, Microsoft, SharePoint, Google Drive y otros sistemas específicos. Esta situación genera oportunidad para analizar la forma en la que se administra la información y determinar qué procesos pueden ser digitalizados, automatizados o mejorados mediante soluciones informáticas. El proyecto busca abordar esta situación mediante un diagnóstico de los procesos y sistemas utilizados por la empresa, comenzando por áreas prioritarias como Finanzas. A partir de los resultados obtenidos se podrán diseñar soluciones destinadas a mejorar la disponibilidad y organización de la información, reducir tareas manuales y facilitar la toma de decisiones. La relevancia del proyecto para el área de informática está en la aplicación de conocimientos relacionados con el análisis de procesos, gestión de información, bases de datos, inteligencia de negocios, automatización e implementación de soluciones tecnológicas en un contexto empresarial real. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es apoyar el proceso de modernización tecnológica. Se diagnosticarán los flujos de trabajo para implementar soluciones centradas en digitalizar las finanzas. Se diseñarán modelos de datos centralizados con SQL y BigQuery, integrándolos con Power BI para generar reportes dinámicos de ingresos y gastos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Está alineado con las competencias de egreso al exigir la construcción de modelos de datos desde cero, gestionar de forma íntegra un proyecto informático ofreciendo alternativas eficientes y viables, y sistematizar procesos contables mediante software para soporte estratégico |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales principalmente en las áreas de Business Intelligence, análisis de datos, gestión de procesos y gestión de proyectos informáticos. El proyecto permitirá desarrollar experiencia práctica en estas áreas, además de fortalecer competencias relacionadas con el levantamiento de requerimientos, comunicación con usuarios, análisis de procesos, diseño de soluciones e implementación de herramientas tecnológicas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es factible debido a que la empresa ha manifestado su disposición para otorgar el acceso a la información, plataformas y procesos necesarios para realizar el diagnóstico y desarrollar las soluciones definidas durante el proyecto. Uno de los factores que facilitará el desarrollo se encuentra en la disponibilidad de los responsables de las distintas áreas para explicar sus procesos y necesidades, además del interés de la empresa por avanzar en su transformación digital. Como posibles dificultades se considera la falta de personal especializado en informática dentro de la empresa, la disponibilidad y calidad de los datos existentes y la necesidad de aprender o evaluar herramientas que actualmente no son utilizadas por la organización. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar un sistema de inteligencia de negocios y modernización en ZORON E.I.R.L. para digitalizar el área de finanzas, optimizando la organización de la información y facilitando la toma de decisiones estratégicas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar el funcionamiento de las distintas áreas de las empresa para proponer mejoras orientadas a la automatización de procesos. - Diseñar y construir modelos de datos relacionales utilizando SQL y BigQuery para integrar los registros de ingresos, gastos y recursos. - Desarrollar e implementar dashboards interactivos en Power BI que permitan a la gerencia visualizar métricas financieras. - Brindar soporte y orientación al equipo empresarial para asegurar la correcta adopción de las nuevas tecnologías. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará bajo una metodología de Business Intelligence tradicional combinada con ciclos de desarrollo ágil para asegurar la adaptación a los requerimientos de la empresa. - Fase 1 - Diagnóstico y Requisitos: Comprensión del funcionamiento actual de la empresa. Se levantarán los procesos actuales de finanzas y se definirán los indicadores clave de rendimiento (KPI´s) - Fase 2 - Diseño y Modelado de Datos: Se diseñarán las estructuras de almacenamiento, construyendo las bases de datos en SQL y conectándose a entornos analíticos como BigQuery. - Fase 3 - Desarrollo de Visualizaciones (Power BI): Se generarán los reportes y dashboards orientados a responder las preguntas de negocios detectadas en la Fase 1. - Fase 4 - Pruebas, Soporte e Implementación: Pruebas de validación sobre la precisión de los datos, y capacitaciones internas para transferir el conocimiento al equipo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de diagnóstico y propuesta técnica | Documento detallando los flujos de trabajo actuales y el diseño para la arquitectura de datos(BigQuery/SQL). | Demuestra la comprensión del problema y planificación previa. |
| Avance | Modelo de datos implementado | Repositorio o scripts con la estructura relacional y los procesos de carga (ETL). | Certifica la construcción de los modelos de datos escalables. |
| Final | Dashboards en Power BI y manual | Vistas de reportes operativos conectados a los datos empresariales, junto con un manual técnico. | Evidencia el producto informático terminado, validado y listo para apoyar decisiones. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de Proyectos Informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Levantamiento y análisis de requerimientos | Reuniones con responsables para conocer procesos, sistemas y herramientas utilizadas | Reuniones, entrevistas, documentación interna, Microsoft 365, Excel, SharePoint y Google Drive | 2 Semanas | Sebastián Barrios | La disponibilidad de los responsables de cada área puede afectar los tiempos de levantamiento. |
| Análisis de problemas / Gestión de Información | Diagnóstico de Procesos | Analizar procesos y detectar problemas, necesidades y oportunidades de mejora | Documentación, entrevistas, herramientas de modelamiento | 1 Semana | Gabriel Tello y Sebastián Barrios | Puede existir información dispersa o incompleta |
| Gestión de Procesos | Modelamiento de Procesos | Representar procesos actuales y propuestos mediante BPMN. | Bizagi Modeler / Herramienta BPMN | 1 Semana | Sebastián Barrios | Validación con responsable de área |
| Gestión de información / Bases de datos | Análisis y estructuración de datos | Revisar, ordenar y estructurar las fuentes de información necesaria | Excel, Power Query, SQL u otras herramientas | 2 Semanas | Gabriel Tello | Dependerá exclusivamente de la calidad y disponibilidad de los datos |
| Diseño de soluciones informáticas | Diseño de Solución | Definir la solución tecnológica de acuerdo a los problemas identificados | Documentación, herramientas disponibles, reuniones | 2 Semanas | Gabriel Tello | Se seleccionará la alternativa según la factibilidad |
| Inteligencia de Negocios | Desarrollo de Dashboards / Herramienta Digital | Implementar una solución para visualizar y analizar información relevante | Power BI u otra herramienta definida | 4 Semanas | Sebastián Barrios y Gabriel Tello | Dependerá de la disponibilidad de datos y herramientas |
| Automatización | Automatización de Procesos | Automatizar tareas repetitivas o flujos de información | Power Automate u otra herramienta disponible | 4 Semanas | Gabriel Tello | Se priorizarán procesos de mayor impacto dentro del área de finanzas |
| Implementación / Calidad | Pruebas y Validación | Probar las soluciones y validar su funcionamiento con los usuarios | Soluciones desarrolladas, datos de prueba, usuarios | 2 Semanas | Sebastián Barrios | Se realizarán correcciones según resultados |
| Documentación / Gestión de Procesos | Documentación y entrega | Elaborar manuales de usuario, documentación técnica y registrar resultados | Word, documentación técnica, evidencias | 2 Semanas | Sebastián Barrios | Entrega final a la empresa |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Diagnóstico de procesos | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelamiento de procesos |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y estructuración de datos |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de solución |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de dashboards |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatización de procesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Pruebas y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Documentación y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.