AUTOEVALUACIÓN FASE 1

Autoevaluación Definición Proyecto APT
Gestión Financiera - Zoron E.I.R.L.

Asignatura: Capstone (PTY4614)
Nombres: Gabriel Tello Fernández, Sebastián Barrios Varas
Docente: María Ignacia Cobo
Sede: Duoc UC Valparaíso
Fecha: Octubre 2026

# A. PARTE I

## 1. Antecedentes Personales

Nombre estudiante: Gabriel Francisco Tello Fernández
Rut: 19.787.927-0
Carrera: Ingeniería en Informática
Sede: Valparaíso

Nombre estudiante: Sebastián Ignacio Barrios Varas
Rut: 21.419.468-6
Carrera: Ingeniería en Informática
Sede: Valparaíso

## 2. Descripción Proyecto APT

Nombre del proyecto: Digitalización y gestión financiera inteligente
Área(s) de desempeño(s): Tecnologías de la información, gestión de base de datos e inteligencia de negocios.

### Competencias:

Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.

Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento asegurando el logro de los objetivos.

## 3. Fundamentación Proyecto APT

### Relevancia del proyecto APT

Zoron es una empresa de ingeniería que desarrolla actividades relacionadas con áreas como gestión ambiental, mecánica de suelos y resiliencia climática. Actualmente se encuentra en etapa de crecimiento y modernización, en la cual existe la necesidad de fortalecer la gestión tecnológica de sus procesos internos. La empresa utiliza actualmente distintas herramientas para gestionar su información y procesos incluyendo Excel, Microsoft, SharePoint, Google Drive y otros sistemas específicos. Esta situación genera oportunidad para analizar la forma en la que se administra la información y determinar qué procesos pueden ser digitalizados, automatizados o mejorados mediante soluciones informáticas.

El proyecto busca abordar esta situación mediante un diagnóstico de los procesos y sistemas utilizados por la empresa, comenzando por áreas prioritarias como Finanzas. A partir de los resultados obtenidos se podrán diseñar soluciones destinadas a mejorar la disponibilidad y organización de la información, reducir tareas manuales y facilitar la toma de decisiones. La relevancia del proyecto para el área de informática está en la aplicación de conocimientos relacionados con el análisis de procesos, gestión de información, bases de datos, inteligencia de negocios, automatización e implementación de soluciones tecnológicas en un contexto empresarial real.

### Descripción del Proyecto APT

El objetivo es apoyar el proceso de modernización tecnológica. Se diagnosticarán los flujos de trabajo para implementar soluciones centradas en digitalizar las finanzas. Se diseñarán modelos de datos centralizados con PostgreSQL y la API en Node.js, integrándolos con React para generar Dashboards interactivos y dinámicos de ingresos y gastos.

### Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso

Está alineado con las competencias de egreso al exigir la construcción de modelos de datos desde cero, gestionar de forma íntegra un proyecto informático ofreciendo alternativas eficientes y viables, y sistematizar procesos contables mediante software para soporte estratégico.

### Relación con los intereses profesionales

El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales principalmente en las áreas de Business Intelligence, análisis de datos, gestión de procesos y gestión de proyectos informáticos. El proyecto permitirá desarrollar experiencia práctica en estas áreas, además de fortalecer competencias relacionadas con el levantamiento de requerimientos, comunicación con usuarios, análisis de procesos, diseño de soluciones e implementación de herramientas tecnológicas.

### Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT

El desarrollo del proyecto es factible debido a que la empresa ha manifestado su disposición para otorgar el acceso a la información, plataformas y procesos necesarios para realizar el diagnóstico y desarrollar las soluciones definidas durante el proyecto. Uno de los factores que facilitará el desarrollo se encuentra en la disponibilidad de los responsables de las distintas áreas para explicar sus procesos y necesidades, además del interés de la empresa por avanzar en su transformación digital. Como posibles dificultades se considera la falta de personal especializado en informática dentro de la empresa, la disponibilidad y calidad de los datos existentes y la necesidad de aprender o evaluar herramientas que actualmente no son utilizadas por la organización.

# B. PARTE II

## 4. Objetivos

### Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de inteligencia de negocios y modernización en ZORON E.I.R.L. para digitalizar el área de finanzas, optimizando la organización de la información y facilitando la toma de decisiones estratégicas.

### Objetivos específicos

Analizar el funcionamiento de las distintas áreas de la empresa para proponer mejoras orientadas a la automatización de procesos.

Diseñar y construir modelos de datos relacionales utilizando PostgreSQL para integrar los registros de ingresos, gastos y recursos.

Desarrollar e implementar dashboards interactivos en React que permitan a la gerencia visualizar métricas financieras con funciones Drill-down.

Brindar soporte y orientación al equipo empresarial para asegurar la correcta adopción de las nuevas tecnologías.

## 5. Metodología

El proyecto se abordará bajo una metodología de Business Intelligence combinada con ciclos de desarrollo ágil (sin marco restrictivo) para asegurar la adaptación a los requerimientos cambiantes de la empresa.

Fase 1 - Diagnóstico y Requisitos: Comprensión del funcionamiento actual de la empresa. Se levantarán los procesos actuales de finanzas, se validarán las plataformas de Bluehost y se definirán los KPIs.

Fase 2 - Diseño y Modelado de Datos: Se diseñarán las estructuras de almacenamiento, construyendo las bases de datos en PostgreSQL y estructurando la API REST con Express.js.

Fase 3 - Desarrollo de Visualizaciones (Frontend): Se generarán los reportes y dashboards interactivos usando React orientados a responder las preguntas de negocios detectadas en la Fase 1.

Fase 4 - Pruebas, Soporte e Implementación: Pruebas de validación sobre la precisión de los datos, despliegue en Bluehost y capacitaciones internas para transferir el conocimiento al equipo.

## 6. Evidencias

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de diagnóstico y propuesta técnica | Documento detallando flujos actuales y el diseño para la arquitectura de datos (PostgreSQL/Node). | Demuestra la comprensión del problema y planificación previa. |
| Avance | Modelo de datos implementado | Repositorio con la estructura relacional y los procesos de carga de datos. | Certifica la construcción de los modelos de datos escalables. |
| Final | Dashboards en React y API desplegada | Vistas de reportes operativos conectados a los datos en el hosting, junto con un manual técnico. | Evidencia el producto informático terminado, validado y listo para apoyar decisiones. |

## 7. Plan de Trabajo

| Actividades / Tareas | Descripción | Recursos | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento y análisis | Reuniones con responsables para conocer procesos | Reuniones, M365, Excel | 2 Semanas | Sebastián Barrios |
| Diagnóstico de Procesos | Analizar procesos y detectar problemas | Documentación, entrevistas | 1 Semana | Gabriel y Sebastián |
| Modelamiento de Procesos | Representar procesos mediante BPMN | Bizagi Modeler | 1 Semana | Sebastián Barrios |
| Análisis y estructuración | Ordenar y estructurar la información necesaria | Excel, Power Query, DB | 2 Semanas | Gabriel Tello |
| Diseño de Solución | Definir arquitectura de la solución tecnológica | Documentos, Bluehost | 2 Semanas | Gabriel Tello |
| Desarrollo de Dashboards | Implementar herramienta interactiva frontend | React.js, Node.js | 4 Semanas | Gabriel y Sebastián |
| Automatización de flujos | Automatizar flujos de caja y proyecciones | Node.js, Express.js | 4 Semanas | Gabriel Tello |
| Pruebas y Validación | Probar las soluciones con los usuarios reales | Datos de prueba, usuarios | 2 Semanas | Sebastián Barrios |
| Documentación y entrega | Elaborar manuales y registrar resultados | Markdown, Word, Trello | 2 Semanas | Sebastián Barrios |

# C. SECCIONES EN INGLÉS

## Abstract

### Español

Este documento detalla la planificación y definición del proyecto Capstone titulado "Digitalización y gestión financiera inteligente" para la empresa ZORON E.I.R.L. El proyecto tiene como objetivo modernizar y sistematizar los procesos financieros de la organización mediante la implementación de soluciones informáticas y de Inteligencia de Negocios (BI). Utilizando metodologías ágiles, modelado de bases de datos relacionales y herramientas de visualización interactiva, el sistema permitirá centralizar la información y generar dashboards dinámicos para respaldar la toma de decisiones estratégicas. El plan de trabajo abarca desde el levantamiento de requisitos hasta la entrega de un producto funcional, demostrando la aplicación práctica de las competencias del perfil de egreso en Ingeniería en Informática.

### English

This document details the planning and definition of the Capstone project titled "Digitalization and Intelligent Financial Management" for the company ZORON E.I.R.L. The project aims to modernize and systematize the organization's financial processes through the implementation of software and Business Intelligence (BI) solutions. By utilizing agile methodologies, relational database modeling, and interactive visualization tools, the system will centralize information and generate dynamic dashboards to support strategic decision-making. The workflow spans from requirement elicitation to the delivery of a functional product, demonstrating the practical application of the graduation profile competencies in Computer Engineering.

## Individual Conclusions (Gabriel Tello)

In conclusion, the definition phase of this project has successfully established a clear and feasible roadmap for addressing ZORON E.I.R.L.'s technological needs. By transitioning from vulnerable, manual spreadsheets to a robust relational database and an interactive dashboard system, we are providing a scalable solution that directly impacts the company's financial management. Furthermore, dividing the workload strategically between data architecture and frontend data visualization ensures that both team members can apply their specific strengths efficiently. Ultimately, this project not only fulfills the academic requirements of the Capstone course but also delivers real-world value to a growing engineering firm, proving our readiness for the professional IT industry.

## Individual Reflection (Gabriel Tello)

Reflecting on this initial phase, I realize the immense value of proper requirement elicitation and technological planning. When the company administrator explained his struggles with blank cells and broken formulas in their current workflow, it became evident that our technical skills could solve a critical business bottleneck. Personally, this project challenges me to deepen my knowledge in database modeling, backend development, and dynamic frontend interfaces. One of the main challenges will be ensuring data integrity during the migration process from Excel to our new system, but I am confident that our agile approach will allow us to adapt and overcome these obstacles. This experience is actively bridging the gap between my academic training and my future professional career as a software engineer.