DUOC UC

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

EVALUACIÓN FORMATIVA FASE 1

DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT

Sistema web para la gestión financiera de ZORON E.I.R.L.

| Asignatura | PTY4614 – Capstone |
| --- | --- |
| Tipo de evaluación | Formativa – Heteroevaluación |
| Estudiante 1 | Gabriel Francisco Tello Fernández |
| Estudiante 2 | Sebastián Ignacio Barrios Varas |
| Institución | Duoc UC – Sede Valparaíso |
| Fecha | Octubre de 2026 |

# ÍNDICE

Nota: para actualizar el índice en Microsoft Word, haz clic sobre él y selecciona “Actualizar campo” y luego “Actualizar toda la tabla”.

# ABSTRACT

This project proposes the development of a web-based financial management system for ZORON E.I.R.L. The solution aims to centralize financial and project-related information, organize income and expenses, support the import of data from spreadsheets, and provide a clearer view of the organization's financial situation. The proposed architecture uses React for the user interface, Node.js and Express for the backend API, and PostgreSQL for persistent data storage. The system is intended to reduce manual work, improve data consistency, and support informed decision-making. The project will be developed incrementally, following an organized work plan, defined requirements, data modelling, software testing, and validation activities. Its scope will be adjusted to the time and resources available during the Capstone course. The expected result is a functional prototype that addresses the organization's main financial information needs and provides a foundation for future improvements.

# RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto consiste en diseñar y desarrollar una aplicación web para apoyar la gestión financiera de ZORON E.I.R.L. La propuesta busca centralizar información financiera y relacionada con los proyectos, organizar ingresos y egresos, facilitar la incorporación de datos desde planillas Excel y mejorar la disponibilidad de información para la toma de decisiones. La solución considera React para la interfaz de usuario, Node.js y Express para la API del servidor y PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos. El trabajo se organizará por etapas, considerando levantamiento de requisitos, diseño de datos, construcción de funcionalidades, integración, pruebas y documentación. El alcance se priorizará de acuerdo con el tiempo disponible en la asignatura y los recursos existentes.

# 1. DESARROLLO DE INGENIERÍA

## 1.1 Descripción del proyecto APT

ZORON E.I.R.L. requiere una herramienta que permita ordenar y consultar información financiera relevante para su operación. El proyecto propone una aplicación web que centralice registros financieros y facilite su administración mediante una interfaz accesible desde un navegador.

Entre las funcionalidades propuestas se encuentran el registro y consulta de movimientos financieros, la organización de ingresos y egresos, la importación controlada de información desde archivos Excel y la consulta de antecedentes históricos. También se considera separar los datos históricos de las proyecciones futuras, para evitar confusiones al analizar la situación financiera.

La solución se plantea como un sistema de apoyo a la gestión y no como un reemplazo de los procesos de validación o de las decisiones de las personas responsables. Las funcionalidades definitivas se priorizarán según los requisitos levantados con la organización.

## 1.2 Problema y oportunidad de mejora

Cuando la información financiera se mantiene en distintos archivos o registros, puede resultar más difícil consolidarla, mantener su consistencia y consultar antecedentes de períodos anteriores. La revisión manual también puede aumentar el tiempo necesario para preparar información de gestión.

El proyecto busca reducir estas dificultades mediante una fuente de información centralizada, reglas de validación y una estructura de datos organizada. Antes de implementar cada funcionalidad, se deberán confirmar los procesos actuales, los tipos de datos utilizados y las necesidades reales de los usuarios.

## 1.3 Relevancia para el campo laboral

La propuesta es pertinente para el campo laboral de la Ingeniería en Informática porque aborda necesidades habituales de las organizaciones: desarrollo de aplicaciones, integración de componentes, persistencia de datos, automatización de tareas, pruebas de software y mantenimiento. Una herramienta de este tipo puede contribuir a disminuir la duplicación de registros y facilitar el acceso a información organizada.

El proyecto permite aplicar conocimientos técnicos en un contexto concreto y demostrar cómo una solución informática puede responder a necesidades operativas. Su beneficio final deberá verificarse mediante pruebas y validación con los usuarios, en lugar de asumirse únicamente por el hecho de construir la aplicación.

## 1.4 Objetivos del proyecto

### 1.4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web de gestión financiera para ZORON E.I.R.L. que permita centralizar y consultar información financiera, organizar movimientos de ingresos y egresos e incorporar información desde planillas, aplicando buenas prácticas de desarrollo, modelamiento de datos, integración y pruebas.

### 1.4.2 Objetivos específicos

Levantar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales prioritarios con la organización.

Diseñar un modelo de datos relacional que represente la información financiera y sus relaciones.

Construir una interfaz web que permita registrar, consultar y organizar los datos incluidos en el alcance.

Desarrollar una API que conecte la interfaz con la base de datos y valide las operaciones principales.

Implementar un mecanismo controlado de importación de datos desde archivos Excel, con revisión de errores.

Diseñar y ejecutar pruebas funcionales y de integración para verificar el comportamiento de las funcionalidades.

Documentar los resultados, las limitaciones conocidas y las oportunidades de mejora del prototipo.

## 1.5 Usuarios y alcance

Los usuarios principales serán las personas autorizadas por ZORON E.I.R.L. que necesiten registrar o consultar información financiera. Los permisos y roles concretos deberán definirse durante el levantamiento de requisitos.

### Incluido en el alcance propuesto

Registro y consulta de movimientos financieros.

Organización de ingresos y egresos.

Persistencia de la información en PostgreSQL.

Importación de información desde Excel dentro de un formato acordado.

Validaciones básicas para evitar registros incompletos o inconsistentes.

Pruebas funcionales y de integración de las funcionalidades prioritarias.

### Fuera del alcance inicial o sujeto a confirmación

Integración automática con bancos, servicios tributarios u otros sistemas externos.

Contabilidad certificada o reemplazo de un sistema contable profesional.

Aplicación móvil nativa.

Predicciones financieras avanzadas o modelos de inteligencia artificial.

Despliegue productivo definitivo sin aprobación, pruebas y revisión de seguridad.

## 1.6 Arquitectura y tecnologías

| Componente | Tecnología propuesta | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React | Interfaz de usuario, formularios y consulta de información. |
| Backend | Node.js y Express | API, reglas de negocio y validación de solicitudes. |
| Base de datos | PostgreSQL | Almacenamiento relacional y consulta de información. |
| Importación | Archivos Excel | Incorporación controlada de registros mediante formato definido. |
| Gestión del trabajo | Trello y GitHub | Organización de tareas, seguimiento y control de versiones. |
| Alojamiento | Servicio Bluehost existente | Alternativa de alojamiento sujeta a compatibilidad y configuración. |

La selección de tecnologías responde a la necesidad de separar la interfaz, la lógica de negocio y el almacenamiento. Esta separación facilita el mantenimiento, las pruebas y la evolución del sistema. La utilización del servicio de alojamiento existente queda condicionada a verificar su compatibilidad con la arquitectura y los requisitos de despliegue.

## 1.7 Requisitos iniciales

| ID | Requisito | Prioridad | Criterio inicial de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registrar movimientos financieros. | Alta | Un usuario autorizado puede guardar y consultar un movimiento válido. |
| RF-02 | Consultar movimientos registrados. | Alta | Los registros pueden visualizarse con sus datos principales. |
| RF-03 | Clasificar ingresos y egresos. | Alta | Cada movimiento queda asociado a un tipo o categoría definida. |
| RF-04 | Importar información desde Excel. | Media | El sistema informa los registros aceptados y los que contienen errores. |
| RF-05 | Mantener datos persistentes. | Alta | La información guardada permanece disponible tras una nueva sesión. |
| RNF-01 | Facilitar el uso de la interfaz. | Media | Los formularios muestran etiquetas y mensajes de validación comprensibles. |
| RNF-02 | Mantener consistencia de datos. | Alta | Se aplican validaciones y restricciones en las operaciones críticas. |
| RNF-03 | Facilitar mantenimiento. | Media | El código y la estructura del proyecto se mantienen organizados y versionados. |

## 1.8 Modelo de datos propuesto

El modelo definitivo se construirá a partir de los requisitos confirmados. Como punto de partida, se propone considerar las siguientes entidades lógicas, ajustables durante el diseño:

| Entidad | Datos principales | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Usuario | ID, nombre, correo, estado | Identificar a las personas autorizadas, si se incorpora autenticación. |
| Movimiento financiero | ID, fecha, tipo, monto, descripción, categoría | Representar los ingresos y egresos registrados. |
| Categoría | ID, nombre, tipo, estado | Organizar los movimientos por categorías. |
| Proyecto | ID, nombre, descripción, estado | Relacionar información financiera con proyectos, si el requisito se confirma. |
| Importación | ID, archivo, fecha, estado, resumen de errores | Registrar el resultado de cada proceso de importación. |

Las relaciones, claves primarias, claves foráneas, restricciones, tipos de datos y reglas de integridad se documentarán antes de implementar el esquema. No se considerará definitivo ningún campo o entidad hasta validar su necesidad con el negocio.

## 1.9 Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto se relaciona con las competencias seleccionadas del perfil de egreso mediante actividades concretas de planificación, diseño de datos, construcción, integración, pruebas y puesta en marcha controlada. La evidencia del cumplimiento se recopilará durante el desarrollo.

### Competencia 1. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

Indicador 1.1: Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

Aplicación en el proyecto: Definir casos de prueba, datos de entrada, resultados esperados y criterios de aceptación para los requisitos prioritarios.

Evidencia esperada: Documento de diseño, código versionado, capturas, registro de pruebas o acta de validación, según corresponda al indicador.

Indicador 1.2: Aplica pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

Aplicación en el proyecto: Ejecutar las pruebas y registrar resultados, defectos, evidencia y condiciones de ejecución.

Evidencia esperada: Documento de diseño, código versionado, capturas, registro de pruebas o acta de validación, según corresponda al indicador.

Indicador 1.3: Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas.

Aplicación en el proyecto: Corregir defectos detectados, volver a ejecutar pruebas y documentar los cambios realizados.

Evidencia esperada: Documento de diseño, código versionado, capturas, registro de pruebas o acta de validación, según corresponda al indicador.

### Competencia 2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.

Indicador 2.1: Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.

Aplicación en el proyecto: Definir alcance, tareas, prioridades, responsables, dependencias y entregables mediante un backlog y un plan de trabajo.

Evidencia esperada: Documento de diseño, código versionado, capturas, registro de pruebas o acta de validación, según corresponda al indicador.

Indicador 2.2: Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.

Aplicación en el proyecto: Revisar periódicamente el avance, registrar bloqueos y riesgos, y proponer ajustes al alcance o a las prioridades.

Evidencia esperada: Documento de diseño, código versionado, capturas, registro de pruebas o acta de validación, según corresponda al indicador.

### Competencia 3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

Indicador 3.1: Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

Aplicación en el proyecto: Elaborar un modelo entidad-relación, definir claves y documentar reglas de integridad según los requisitos.

Evidencia esperada: Documento de diseño, código versionado, capturas, registro de pruebas o acta de validación, según corresponda al indicador.

Indicador 3.2: Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

Aplicación en el proyecto: Construir el esquema en PostgreSQL, aplicar restricciones y comprobar consultas y operaciones de persistencia.

Evidencia esperada: Documento de diseño, código versionado, capturas, registro de pruebas o acta de validación, según corresponda al indicador.

### Competencia 4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

Indicador 4.1: Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

Aplicación en el proyecto: Implementar las funcionalidades priorizadas, mantener el código versionado y registrar decisiones técnicas.

Evidencia esperada: Documento de diseño, código versionado, capturas, registro de pruebas o acta de validación, según corresponda al indicador.

Indicador 4.2: Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

Aplicación en el proyecto: Integrar frontend, API y base de datos, verificando contratos de datos y manejo de errores.

Evidencia esperada: Documento de diseño, código versionado, capturas, registro de pruebas o acta de validación, según corresponda al indicador.

Indicador 4.3: Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

Aplicación en el proyecto: Preparar una versión demostrable, documentar configuración y ejecutar una validación de despliegue en un entorno autorizado.

Evidencia esperada: Documento de diseño, código versionado, capturas, registro de pruebas o acta de validación, según corresponda al indicador.

## 1.10 Intereses profesionales

El proyecto se vincula con el interés por el desarrollo de software, la integración de sistemas, la automatización de procesos y el diseño de soluciones mantenibles. Permite trabajar con tecnologías utilizadas en aplicaciones web y profundizar en la comunicación entre una interfaz, una API y una base de datos relacional.

También ofrece experiencia en el levantamiento de requisitos, la priorización de funcionalidades y la validación de una solución con necesidades organizacionales. Estas actividades son pertinentes para desempeñarse en equipos de desarrollo, integración de sistemas y automatización de procesos.

## 1.11 Factibilidad del proyecto

El proyecto se considera factible si se mantiene un alcance acotado y se priorizan las funciones centrales. React, Node.js, Express y PostgreSQL permiten construir una solución por componentes. El equipo cuenta con herramientas de organización y control de versiones para registrar tareas y avances. Además, existe un servicio de alojamiento contratado cuya compatibilidad deberá comprobarse antes de definir el despliegue.

La factibilidad también depende de contar oportunamente con requisitos claros, datos de prueba y retroalimentación de la organización. Por esta razón, las funcionalidades no esenciales se dejarán para una etapa posterior si ponen en riesgo los entregables principales.

| Riesgo o dificultad | Impacto posible | Medida de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Requisitos poco claros | Cambios y retrabajo. | Validar requisitos y criterios de aceptación antes de desarrollar. |
| Tiempo limitado | Funcionalidades incompletas. | Priorizar el alcance mínimo viable y controlar el backlog. |
| Problemas con archivos Excel | Errores o datos inconsistentes. | Definir plantilla, validar columnas y reportar filas rechazadas. |
| Dificultades de integración | Fallos entre interfaz, API y base de datos. | Integrar progresivamente y probar cada componente. |
| Limitaciones del alojamiento | Imposibilidad de desplegar la solución prevista. | Verificar compatibilidad y preparar una demostración local como alternativa. |
| Datos sensibles | Exposición de información financiera. | Usar datos de prueba, limitar accesos y no publicar credenciales ni información real. |

## 1.12 Plan de trabajo propuesto

La siguiente planificación preliminar distribuye el trabajo en 18 semanas. Las fechas y duraciones deben ajustarse al calendario oficial de la asignatura y a las revisiones del equipo docente.

| Etapa | Semanas | Actividades y entregables |
| --- | --- | --- |
| 1. Inicio y levantamiento | 1–2 | Problema, usuarios, requisitos iniciales y alcance. |
| 2. Análisis y diseño | 3–4 | Casos de uso, modelo de datos y arquitectura. |
| 3. Preparación técnica | 5 | Repositorio, estructura del proyecto y configuración del entorno. |
| 4. Backend y base de datos | 6–8 | Esquema PostgreSQL, API y validaciones principales. |
| 5. Interfaz web | 9–11 | Pantallas, formularios y consultas. |
| 6. Importación de datos | 12–13 | Lectura de Excel, validación y reporte de errores. |
| 7. Integración | 14–15 | Integración de componentes y corrección de problemas. |
| 8. Pruebas y mejoras | 16–17 | Pruebas funcionales, registro de defectos y correcciones. |
| 9. Cierre | 18 | Documentación, demostración y evaluación de resultados. |

## 1.13 Indicadores de calidad y evidencias

| Indicador | Criterio verificable | Evidencia a recopilar |
| --- | --- | --- |
| Pruebas diseñadas | Los requisitos prioritarios cuentan con casos de prueba y resultados esperados. | Matriz de pruebas. |
| Pruebas ejecutadas | Se registran resultados y defectos de las pruebas realizadas. | Registro de ejecución y capturas. |
| Mejoras implementadas | Los defectos relevantes corregidos tienen una nueva verificación. | Historial de incidencias y pruebas de regresión. |
| Planificación | Las tareas están priorizadas, asignadas y relacionadas con entregables. | Tablero Trello y plan de trabajo. |
| Control del proyecto | Se revisa el avance y se registran riesgos y decisiones. | Actas, historial de tareas y registro de riesgos. |
| Modelo de datos | Las entidades y relaciones responden a requisitos documentados. | Diagrama entidad-relación y diccionario de datos. |
| Implementación de datos | El esquema se crea y las restricciones funcionan. | Scripts SQL y pruebas de consultas. |
| Construcción del software | Las funciones incluidas en el alcance pueden demostrarse. | Repositorio, versión ejecutable y casos de uso. |
| Integración | La interfaz se comunica con la API y esta con PostgreSQL. | Pruebas de integración y capturas. |
| Implantación | Se dispone de una versión de demostración y documentación de configuración. | Guía de ejecución y evidencia del entorno. |

## 1.14 Criterios de aceptación del prototipo

Los movimientos financieros válidos pueden registrarse y consultarse.

Los campos obligatorios y los valores inválidos producen mensajes comprensibles.

Los datos persisten en PostgreSQL y mantienen las relaciones definidas.

La importación de Excel identifica errores de estructura o contenido sin aceptar silenciosamente registros inválidos.

La interfaz, la API y la base de datos operan de forma integrada en los escenarios principales.

Las pruebas ejecutadas cuentan con resultados registrados y los defectos relevantes se documentan.

La solución dispone de instrucciones de ejecución y una demostración acorde con el alcance aprobado.

# 2. INDIVIDUAL CONCLUSIONS

## 2.1 Gabriel Francisco Tello Fernández

This project represents an opportunity to apply software engineering knowledge to a practical organizational need. Developing a financial management web application requires more than writing code: it involves understanding users, defining requirements, designing reliable data structures, integrating components, and validating the final result. I expect to strengthen my skills in web development, database design, software testing, and project organization. I also recognize that the scope must remain realistic and that technical decisions should be supported by requirements and evidence. The project's success will depend on continuous communication, effective prioritization, and the ability to improve the solution based on test results and user feedback.

## 2.2 Sebastián Ignacio Barrios Varas

Participating in this project provides an opportunity to contribute to a software solution that addresses a real organizational requirement. The development process involves analysis, implementation, integration, and testing, which are essential activities in professional software engineering. I expect to improve my ability to collaborate, organize technical tasks, and communicate progress with the team. I also understand that a functional application must be reliable, maintainable, and consistent with the needs of its users. For this reason, we will need to validate our assumptions, document our decisions, and correct problems discovered during testing. These activities will help us deliver a more useful and well-structured prototype.

# 3. INDIVIDUAL REFLECTIONS

## 3.1 Gabriel Francisco Tello Fernández

At the beginning of this project, I consider requirement analysis and scope definition to be as important as the technical implementation. A common challenge in software projects is attempting to develop too many features without confirming their value or feasibility. To avoid this, I will focus on the most important requirements and use a task board to monitor progress. I also want to improve the way I design and test software components, especially when data moves between the frontend, backend, and database. During the project, I will review the results of each stage and use feedback to identify improvements. This experience can help me develop a more systematic approach to problem-solving and prepare me for collaborative software development in a professional environment.

## 3.2 Sebastián Ignacio Barrios Varas

My reflection is that successful software development depends on both technical knowledge and effective teamwork. Even when the technologies are familiar, the team must agree on requirements, responsibilities, data structures, and acceptance criteria. I expect to strengthen my skills by contributing to the design and implementation of the proposed system while maintaining clear communication with my teammate. If we encounter difficulties, we should identify the cause, assess alternatives, and prioritize solutions according to their impact on the project. Testing and documentation will also be important because they provide evidence that the system behaves as expected. By the end of the course, I hope to have improved my technical abilities, planning habits, and capacity to contribute to a maintainable software solution.

# 4. REFERENCIAS

Las siguientes referencias corresponden a la documentación oficial de las tecnologías consideradas en la propuesta. Se recomienda revisar la versión utilizada durante la implementación y completar la fecha de consulta si la institución lo solicita.

React. (s. f.). React Documentation. https://react.dev/

OpenJS Foundation. (s. f.). Node.js Documentation. https://nodejs.org/docs/

Express.js. (s. f.). Express Documentation. https://expressjs.com/

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/

GitHub. (s. f.). GitHub Documentation. https://docs.github.com/

# 5. ANEXOS Y EVIDENCIAS

Los anexos deberán completarse con evidencia real generada durante el desarrollo. No se deben presentar capturas, pruebas o diagramas como realizados si todavía no existen.

Anexo A. Tablero Trello con tareas, prioridades y responsables.

Anexo B. Repositorio GitHub e historial de cambios relevantes.

Anexo C.

Anexo D. Capturas de la interfaz y de las funcionalidades implementadas.

Anexo E. Matriz de pruebas, resultados, defectos y correcciones.

Anexo F. Evidencia de integración entre frontend, API y base de datos.

Anexo G. Evidencia de demostración o despliegue, si se realiza.

# 6. REVISIÓN FINAL DEL INFORME

Antes de entregar, el equipo debe comprobar que los datos de portada estén correctos, que el índice esté actualizado, que las conclusiones y reflexiones estén en inglés, y que cada indicador de calidad cuente con evidencia cuando corresponda. También se debe confirmar que los requisitos, el modelo de datos y el plan de trabajo reflejen las decisiones efectivamente acordadas con la organización y el docente.